采购需求

一、项目名称：城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费（2026）辅助服务采购（一）

二、采购预算：本项目采购预算为人民币1454000.00元（大写：壹仟肆佰伍拾肆万元整），供应商报价不得超过此预算，否则将作无效投标处理。

三、采购标的

1.服务内容：为城维计划--城区重要道路常年花卉布置经费（2026年）项目提供种植苗木、花镜布置、花艺布置等辅助服务工作。

服务清单：

| 序号 | 服务工种 | 服务数量 | 服务综合单价限价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化工 | 3800 | 280 | 1064000.00 |
| 2 | 普工 | 1400 | 260 | 36400.00 |
| 3 | 搬运工 | 100 | 260 | 26000.00 |
| 合计 |  |  |  | 1454000.00 |

- 供应商须按照《采购需求》的项目服务清单内容进行报价，单价报价及总价报价不得超过其相应最高限价，响应时须提供已标价的《项目服务清单》作为签订合同后支付及结算的依据。

2.服务要求：

（1）供应商要严格遵守《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，并依法开展用工管理。采购人和供应商不建立辅助派遣关系或类似关系，供应商应向其员工承担用人单位的全部责任。采购人不对供应商员工承担任何用人单位或辅助派遣用工单位的责任。

（2）供应商应做好服务人员用工管理，主要包括：日常管理（业务管理、档案管理、安全管理、用工管理和培训教育）。

（3）根据采购人要求提供为城维计划--城区重要道路常年花卉布置经费（2026年）项目提供种植苗木、花镜布置、花艺布置等辅助服务工作。

3.服务标准：按照要求提供符合要求的作业人员到指定地点工作，且项目工作成果质量评定达到合格等级。

4.服务期限：服务合同期自合同签订之日起至2027年8月31日。

5.服务人员配备：供应商需配备不少于3名专业人员。应熟悉园艺操作基本技能，有一定数量的熟手技工人员，能较好地执行采购人现场安排的辅助服务工作，确保采购人现场作业质量。项目服务期间须按采购人计划安排到场人员。

6.相关要求

（1）工作要求:严格按照现场相关要求工作，听从现场管理人员的安排与调配。其他要求遵循采购需求中的服务要求。

（2）人员要求：需提供以下人员辅助管理。

1）项目负责人（1名）：负责对接本项目，要求具有园林或林业相关现场实施经验、管理经验。项目负责人全面负责本项目的综合管理、安全管理、调度管理、造价，并负责组织服务人员定期进行安全、业务、法律知识等必要的教育培训。

2）现场管理人员（1名）:负责本项目现场工人的管理，以及按实核算每月的工作内容、工日并提交相关工作报表供采购人审核。

3）安全管理人员（1名）：负责本项目安全管理，应具有在有效期内的安全生产考核合格证书。

以上人员提供人员身份证社保、合同及要求的证书复印件。

四、商务要求

1.交付时间与地点：

交付时间：2026年10月20日18点00分（北京时间）。

交付地点：广州市白云区广园中路428号

- 2.付款方式：

- （1）辅助服务费进度款按月支付，进度款金额为上月完成辅助作业量所对应辅助费用的100%。供应商每月7日前将上月实际完成辅助作业量和对应的辅助费用书以书面形式报送采购人，采购人收到书面资料14日内审核确认并书面答复供应商，若采购人对供应商提交的书面资料有异议，应在答复中说明，供应商需在7日内补充材料或予以更正。采购人收到书面资料逾期不答复的，视为同意供应商提交的辅助作业量和对应辅助费用。

- （2）供应商自辅助服务作业完成并经采购人验收之日起14日内将包括合同最终总价款金额的全部结算资料提交采购人，包括有效的月度工作量结算资料等。采购人自收到供应商提交的结算资料之日起14日内审核确认并书面答复供应商，若采购人对供应商提交的书面资料有异议，应在答复中说明，供应商需在7日内补充材料或予以更正。采购人收到书面资料逾期不答复的，视为同意供应商提交的结算资料。

- （3）每次请款时，需提供上一次请款周期内成交供应商向每一个服务人员支付辅助服务报酬的银行转账凭证（需包含收款人账户信息、金额及交易时间），并加盖供应商公章。

- (4)经审定的结算总金额因实际情况超出合同约定金额的,超出部分不得高于原合同金额的10%。

3.验收标准：​

- （1）采购人收到供应商项目验收申请之日起7日内，由采购人组织供应商现场核实验收，验收应按照合同的约定对现场的配合情况、种植情况；设备投入情况；现场完成种植后清理等辅助服务情况进行验收。验收合格后双方签订验收确认单。

- （2）根据本项目采购需求的要求及供应商响应文件相关承诺执行。

4.售后服务：​

服务期内，供应商应根据采购人的反馈及时调整服务方案，不断提升服务质量。在服务期结束后，应提供一定期限的免费咨询服务。